Приложение № 7

к Решению Совета Знаменского муниципального района от __           г. №__

«Об исполнении бюджета муниципального района за 2022 год»

ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Знаменского муниципального района Омской области

за 2022 год

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание ( указываются физические показатели, причины не исполнения, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них, услуги по осуществлению строительного контроля при проведении работ по строительству автомобильных дорог | 5 014 452,91 | 3 973 233,29 | 79,2 | Денежные средства остались не использованы в связи с невостребован-ностью. |
| Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства «Реконструкция автомобильных дорог по ул. им. А.Г.Голодных и ул.Светлая с.Знаменское Знаменского района Омской области (Пятая очередь) | 140 000,00 | 137 111,00 | 97,9 | Денежные средства остались не использованы в связи с заключением договора на меньшую сумму. |
| Реконструкция автомобильных дорог по ул.Голодных и ул.Светлая в с.Знаменское Знаменского муниципального района Омской области (Пятая очередь) | 114 863,80 | 0 | 0 | Отбор на реконструкцию дороги не прошли, так как не была готова экспертиза проекта на дорогу по ул.Голодных и ул.Светлых, соответственно областных денежных средств выделено не было, местная доля осталась не использована. |
| Оказание услуг по разработке технических планов автомобильных дорог, находящихся в собственности Знаменского муниципального района. | 20 000,00 | 0 | 0 |  |
| Реконструкция автомобильных дорог в п.Коргинка с.Знаменское Знаменского муниципального района Омской области " | 1 000 000,00 | 0 | 0 |  |
| Обустройство съезда с дороги по ул. Пролетарская в с. Знаменское Знаменского муниципального района Омской области | 287 900,96 | 242 157,60 | 84,1 | - |
| Услуги по проверке сметной документации на текущий ремонт дороги по ул.Набережная. | 20 000,00 | 12 300,00 | 61,5 | Денежные средства остались не использованы в связи с залючением договора на меньшую сумму |
| Всего | 6 597 217,67 | 4 364 801,89 |  |  |

Глава Знаменского муниципального района   ______            С.В.Максимов  (должность лица, имеющего право подписи)	                                                  ( подпись)                                (Ф.И.О)