Приложение № 7

к Решению Совета Знаменского муниципального района от __           г. №__

«Об исполнении бюджета муниципального района за 2023 год»

ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Знаменского муниципального района Омской области

за 2023 год

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | 6 413 275,52 | 5 079 465,90 | 79,2 | Денежные средства не использованы, т.к. подрядчик не выполнил условие контракта и обл. средства не были использованы в полном объеме, т.о. доля местных осталась не освоенной. |
| Реконструкция автомобильных дорог по ул.Голодных и ул.Светлая в с.Знаменское Знаменского муниципального района Омской области (Пятая очередь) | 370 471,21 | 0,00 | 0,0 | Денежные средства не использованы, т.к. реконструкция автомобильной дороги не завершилась, данная работа не проводилась. |
| Оказание услуг по разработке технических планов автомобильных дорог, находящихся в собственности Знаменского муниципального района. | 200 000,00 | 197 600,00 | 98,8 | Денежные средства не использованы, т.к. договор заключили на меньшую сумму. |
| Компенсация затрат по соглашению о переустройстве объектов при реализации проекта «Реконструкция автомобильных дорог по ул. им. А.Г. Голодных и ул. Светлая с. Знаменское Знаменского района Омской области (Пятая очередь) | 550 000,00 | 498 937,50 | 90,7 | Денежные средства не использованы в полном объеме, т.к. соглашение заключено на меньшую сумму. |
| Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства «Реконструкция автомобильных дорог по ул. им. А.Г.Голодных и ул.Светлая с.Знаменское Знаменского района Омской области (Пятая очередь) | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | Денежные средства не использованы, т.к. экспертиза не проводилась. |
| Услуги по проверке сметной документации | 90 000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Реконструкция автомобильных дорог по ул. им. А.Г. Голодных и ул. Светлая с. Знаменское Знаменского района Омской области. (Пятая очередь) | 32 861 046,93 | 21 919 986,69 | 66,7 | Денежные средства не освоены в связи с тем, что подрядчик не выполнил условие контракта. Данные работы перенесены на 2024 год. |
| Реконструкция автомобильных дорог по ул.им.А.Г.Голодных и ул.Светлая с.Знаменское Знаменского Омской области(Четвертая очередь) | 1 729 528,79 | 1 309 477,58 | 75,7 |  |
| Всего | 42 234 322,45 | 29 005 467,67 |  |  |

Глава Знаменского муниципального района     __________        С.В.Максимов       (должность лица, имеющего право подписи)	                                                  ( подпись)                                (Ф.И.О)