Приложение № 7

к Решению Совета Знаменского муниципального района от __           г. №__

«Об исполнении бюджета муниципального района за 2024 год»

ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Знаменского муниципального района Омской области

за 2024 год

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | 600 041,24 | 600 041,24 | 100 |  |
| Обустройство освещения на автомобильных дорогах по ул.Голодных и ул.Светлых с.Знаменское Знаменского муниципального района | 490 427,02 | 490 427,02 | 100 |  |
| Техническое присоединение к электрическим сетям на автомобильных дорогах п. Коргинка с.Знаменское Знаменского муниципального района | 77 676,16 | 77 676,16 | 100 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная от пересечения с ул.40 лет Победы до дома №34 по ул.Молодежная в с.Знаменское Знаменского района Омской области (2 этап) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |  |
| Оказание услуг по разработке технических планов автомобильных дорог, находящихся в собственности Знаменского муниципального района. | 50 000,00 | 50000,00 | 100 |  |
| Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию автомобильных дорог в п.Коргинка с.Знаменское Знаменского муниципального района | 2 593 733,00 | 2 593 733,00 | 100 |  |
| Услуги по проверке сметной документации | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |  |
| Реконструкция автомобильных дорог по ул. им. А.Г. Голодных и ул. Светлая с. Знаменское Знаменского района Омской области. (Пятая очередь) | 9 869 226,63 | 9 476 608,28 | 96,02 | Денежные средства не освоены в связи с тем что, в смете заложены денежные средства на непредвиденные расходы, но подрядчику они не понадобились и остались не востребованные, соответственно доля местного бюджета, заложенная на эти же цели осталась не востребованной |
| Реконструкция автомобильных дорог по ул.им.А.Г.Голодных и ул.Светлая с.Знаменское Знаменского Омской области(Пятая очередь) | 520 000,00 | 498 768,87 | 95,92 |  |
| Всего | 14 219 104,05 | 13 805 254,57 |  |  |

Временно исполняющий полномочия Главы

Знаменского муниципального района                  ____________      Е.А.Леухин        (должность лица, имеющего право подписи)	                                                                    ( подпись)                                (Ф.И.О)