Приложение № 12

к муниципальной программе

"Развитие экономического

потенциала Знаменского

муниципального района

Омской области"

Муниципальная Подпрограмма

"Информационное общество Знаменского муниципального района

Омской области"

- ПАСПОРТ

- муниципальной подпрограммы  "Информационное общество в Знаменском муниципальном районе Омской области"

| Наименование муниципальной программы Знаменского муниципального района Омской области | "Развитие экономического потенциала Знаменского муниципального района Омской области" |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Знаменского муниципального района) | "Информационное общество Знаменского муниципального района Омской области" |
| Наименование органа Администрации Знаменского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем | Администрация Знаменского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Знаменского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем подпрограммы, исполнителем основного мероприятия | Администрация Знаменского муниципального района Омской области Отдел строительства Администрации Знаменского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Знаменского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Знаменского муниципального района Омской области Отдел строительства Администрации Знаменского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2030 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи подпрограммы | Создание технической возможности оказания услуг сотовой связи в населенных пунктах Знаменского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Знаменского муниципального района Омской области |
| Индикаторы | Количество населенных пунктов Знаменского муниципального района Омской области, обеспеченных услугами сотовой связи |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы подпрограммы 7 311 711,20 рублей, в том числе по годам: 2022 год – 7 311 711,20 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. 2025 год – 0,00 руб. 2026 год – 0,00 руб. 2027 год - 0,00 руб. 2028 год - 0,00 руб. 2029 год - 0,00 руб. 2030 год - 0,00 руб. за счет средств местного бюджета 72000,00 рублей, в том числе по годам: 2022 год – 72 000,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. 2025 год – 0,00 руб. 2026 год – 0,00 руб. 2027 год - 0,00 руб. 2028 год - 0,00 руб. 2029 год - 0,00 руб. 2030 год - 0,00 руб. За счет средств областного бюджета 7 239 711,20 рублей, в том числе по годам: 2022 год - 7 239 711,20 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. 2025 год – 0,00 руб. 2026 год – 0,00 руб. 2027 год - 0,00 руб. 2028 год - 0,00 руб. 2029 год - 0,00 руб. 2030 год - 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Выполнение мероприятия подпрограммы позволит создать техническую возможность по оказанию услуг сотовой связи в населенных пунктах Знаменского муниципального района Омской области |

Раздел 1. Характеристика сферы социально-экономического развития Знаменского муниципального района Омской области, в рамках которой предлагается реализация подпрограммы.

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами местного самоуправления.

В современном обществе информация и знания становятся все более важным фактором производства, движущей силой экономического развития и процветания общества. Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 9 мая 2017 года № 203, информационное общество – общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан.

К числу основных задач развития информационного общества отнесены: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий, повышение качества образования, социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере, повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Информационное общество", основными задачами при создании информационного общества являются:

- Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

- Развитие технической и технологической основы становления информационного общества;

- Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.

Развитие информационного общества предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни населения Знаменского района Омской области, эффективности местного самоуправления в Знаменском муниципальном районе Омской области, повышения качества услуг, предоставляемых в электронной форме, а также создание условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития района.

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью  подпрограммы "Информационное общество Знаменского  муниципального района Омской области" является повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: создание технической возможности оказания услуг сотовой связи в населенных пунктах Знаменского муниципального района Омской области.

Раздел 3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2022-2030 годов.

Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы

Основным мероприятием реализации подпрограммы является развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Знаменского муниципального района Омской области.

Исполнителем основного мероприятия является Администрация Знаменского муниципального района Омской области.

Раздел 5. Мероприятия, целевые индикаторы их выполнение

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в рамках основных мероприятий, исполнителями которых являются органы местного самоуправления Знаменского муниципального района Омской области.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Знаменского муниципального района Омской области» выделяется следующее мероприятие:

Организация услуг сотовой связи Знаменского муниципального района Омской области характеризуется целевым индикатором:

- Количество населенных пунктов Знаменского муниципального района Омской области, обеспеченных услугами сотовой связи, который измеряется в единицах и определяется фактическим количеством населенных пунктов Знаменского муниципального района Омской области, обеспеченных услугами сотовой связи.

Раздел 6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а также иных источников, в том числе из федерального и областного бюджетов.

Общие расходы подпрограммы 7 311 711,20 рублей, в том числе по годам:

2022 год – 7 311 711,20 руб.

2023 год –               0,00 руб.

2024 год –               0,00 руб.

2025 год –               0,00 руб.

2026 год –               0,00 руб.

2027 год -                0,00 руб.

2028 год -                0,00 руб.

2029 год -                0,00 руб.

2030 год -                0,00 руб.

за счет средств местного бюджета 72000,00 рублей, в том числе по годам:

2022 год – 72 000,00 руб.

2023 год –          0,00 руб.

2024 год –          0,00 руб.

2025 год –          0,00 руб.

2026 год –          0,00 руб.

2027 год -           0,00 руб.

2028 год -           0,00 руб.

2029 год -           0,00 руб.

2030 год -           0,00 руб.

За счет средств областного бюджета 7 239 711,20 рублей, в том числе по годам:

2022 год  - 7 239 711,20 руб.

2023 год –               0,00 руб.

2024 год –               0,00 руб.

2025 год –               0,00 руб.

2026 год –               0,00 руб.

2027 год -           0,00 руб.

2028 год -           0,00 руб.

2029 год -           0,00 руб.

2030 год -           0,00 руб.

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Выполнение мероприятия подпрограммы позволит создать техническую возможность по оказанию услуг сотовой связи в населенных пунктах Знаменского муниципального района Омской области

- Раздел 8. Описание системы управления реализацией подпрограммы.

Механизм реализации настоящей подпрограммы – это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования, ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы:

Разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

Проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;

Готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет: внесение ответственному исполнителю муниципальной программы предложений и проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму;

Анализ отчетов подпрограммы, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы.

Подготовку и предоставление в установленном порядке справочно-аналитической и отчетной информации о реализации подпрограммы.

Анализ, сбор информации и контроль за исполнением мероприятий данной подпрограммы осуществляет Отдел капитального строительства, реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком установленным Постановлением Главы Знаменского муниципального района от  28.06.2013 г.  № 325-П. Сформированный отчет о реализации муниципальной подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации согласовывает с Комитетом финансов и направляет в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района Омской области в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом реализации подпрограммы.